Модернизация ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ Шкляевская

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Основание** | **Наименование глав, объектов, работ и затрат** | **Сметная стоимость в тыс.руб.** | | | | | **Общая** | **Общая** | |  | |
| **строительно- монтажные работы** | **оборудо- вание и материалы Подрядчика** | **оборудо- вание и материалы Заказчика** | **прочих затрат** | **сметная** | | **сметная** | | **Пояснения** | |
| **стоимость, тыс. руб. (без НДС)** | | **стоимость, тыс. руб. (с НДС)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | |
| **Локальные сметные расчеты** | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | КП "ТЭС Киров"43-2729 от 18.01.2019 | Модернизация ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ Шкляевская. Проектные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,67 | 416,67 | | 500,00 | | Коммерческое предложение "ТЭС Киров"43-2729 от 18.01.2019 общей стоимостью 3 500 тыс. руб. с НДС включает в себя проведение проектных работ, монтажных и пусконаладочных работ, а также поставку оборудования для мероприятия «Модернизация ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ Шкляевская».  ООО «Региональная сеть» планирует начать выполнение указанного мероприятия в 2020 году. В первую очередь планируется разработать проектную документацию. В соответствии с представленным коммерческим предложением  объем финансирования разработки ПИР составляет 0,500 млн. руб. с НДС – 0,417 млн. руб. без НДС (в ценах 2019 года). | |
|  |  | ***Итого по этапу (2020 год)*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **416,67** | **416,67** | | **500,00** | |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2 | КП "ТЭС Киров"43-2729 от 18.01.2019 | Модернизация ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ Шкляевская. Монтажные, пусконаладочные работы и приобретение оборудования | 708,33 | 1 791,67 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | | 3 000,00 | | В 2023 году ООО «Региональная сеть» планирует выполнить монтажные пусконаладочные работы и приобретение оборудования по указанному мероприятию. В соответствии с представленным коммерческим предложением объем финансирования работ составляет 3,000 млн. руб. с НДС – 2,500 млн. руб. без НДС (в ценах 2019 года). | |
|  |  | ***Итого по этапу (2023 год)*** | **354,17** | **1 791,67** | **0,00** | **354,17** | **2 500,00** | | **3 000,00** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | **ИТОГО** | **354,17** | **1 791,67** | **0,00** | **770,83** | **2 916,67** | | **3 500,00** | | Стоимость мероприятия 3,000 млн. руб. без НДС и 3,500 млн. руб. с НДС (в ценах 2019 года) | |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | **НДС 20%** | **70,83** | **358,33** | **0,00** | **154,17** | **583,33** | |  | |  | |
|  |  | **ВСЕГО по ССР** | **425,00** | **2 150,00** | **0,00** | **925,00** | **3 500,00** | |  | |  | |

В соответствии с пунктом 118 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации…, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, приводим стоимости мероприятий в прогнозные цены соответствующих лет:

2020 год:

1. млн. руб. с НДС.

2023 год:

1. млн. руб. с НДС.

При расчете использовались индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации (Размещен <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113>).

Таким образом, общая стоимость мероприятия в прогнозных ценах соответствующих лет (с 2020 по 2023 годы) составит: 0,537+3,655 = 4,192 млн. руб. с НДС (что соответствует значениям – 4,19, указанным в столбцах 17, 19, 20 формы 2 по мероприятию с идентификатором J\_OOORS\_3);

0,54 соответствует значениям финансирования (2020 года), указанным в столбцах 32.11, 32.14 формы 2 по мероприятию с идентификатором J\_OOORS\_3;

И 0,54 соответствует значениям финансирования за весь период реализации инвестиционной программы (2019-2021 годы), указанным в столбцах 33, 36 формы 2 по мероприятию с идентификатором J\_OOORS\_3.